ZAŁĄCZNIK NR 16 DO UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM BUDOWA I UTRZYMANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PT. "ISTOTNE WARUNKI UMOWY Z INŻYNIEREM KONTRAKTU"

Część I

Warunki Wyboru Inżyniera Kontraktu

Zasadniczą procedurę powoływania Inżyniera Kontraktu określa punkt 6 Umowy.

Niezależnie od wymogów określonych w punkcie 6 Umowy o PPP, Inżynier Kontraktu powinien posiadać biuro w Polsce, zaś zespół ekspertów zaproponowany przez Inżyniera Kontraktu powinien posiadać kwalifikacje adekwatne do powierzanych mu usług, w tym dysponować odpowiednio szerokim zapleczem kadrowym, które zapewni płynne świadczenie usług w sytuacji, gdy jedna lub kilka osób skierowanych do świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu, nie będzie w stanie takich usług świadczyć (np. z powodu wypadków losowych, urlopów, osobistego konfliktu interesów itp.).

W toku dokonywania wyboru Inżyniera Kontraktu, Partner Prywatny udostępni podmiotom zainteresowanym świadczeniem usług Inżyniera Kontraktu, zakwalifikowanym w trybie punktu 6.1 Umowy, Umowę o PPP wraz z Załącznikami niezbędnymi wedle oceny Partnera Prywatnego do złożenia oferty przez Inżyniera Kontraktu, z tym zastrzeżeniem, że każdy z takich zainteresowanych podmiotów złoży oświadczenie o nieujawnianiu Umowy o PPP wraz z Załącznikami jakimkolwiek osobom trzecim, bez ograniczenia w czasie, chyba że ujawnienie przez zainteresowane podmioty będzie wymagane obowiązującymi przepisami Prawa.

Funkcję Inżyniera Kontraktu mogą pełnić wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Przepisy Prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia oraz odpowiedniego potencjału kadrowego, o którym mowa w punkcie 5;

  - wykazania braku powiązania z Podmiotem Publicznym, Partnerem Prywatnym i jego Podmiotami Powiązanymi, w szczególności poprzez możliwość sprawowania kontroli przez Partnera Prywatnego nad Inżynierem Kontraktu, jak również powiązań kapitałowych lub osobowych.

- Wymogi szczegółowe dotyczące Inżyniera Kontraktu:

  - W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 2 usługi, polegające na:

    - nadzorowaniu prac projektowych lub wykonaniu prac projektowych, zakończonych wydaniem pozwolenia na budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum [5.000 m2],

    - pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu dla robót budowlanych na budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum [5.000 m2].

  - Każda z usług wskazanych na spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 5.1.1. oraz punkcie 5.1.2. musi dotyczyć inwestycji o wartości co najmniej [20.000.000,00] zł brutto, przy czym za spełnienie warunku zostanie również uznane jeśli na jednym kontrakcie Inżynier Kontraktu wykonywał zarówno usługi wykazane w punkcie 5.1.1, jak i punkcie 5.1.2.

  - Dla każdego z warunków, o których mowa w punkcie 5.1.1. i punkcie 5.1.2 należy wykazać co najmniej 2 usługi.

  - Każda z usług, o których mowa w punkcie 5.1.1. i punkcie 5.1.2 musiała być wykonywana nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku.

Część II

Usługi Inżyniera Kontraktu

- Inżynier Kontraktu świadczyć będzie usługi określone w zakresie zadań zdefiniowanym w części III  poniżej i będzie pełnić swoje obowiązki bezstronnie, z wykorzystaniem zawodowej wiedzy, przyjmując za podstawę całokształt okoliczności, po odbyciu konsultacji ze Stronami Umowy o PPP i w każdym przypadku zgodnie z Umową o PPP.

Inżynier Kontraktu będzie składał sprawozdania bezpośrednio Podmiotowi Publicznemu oraz Partnerowi Prywatnemu. Zarówno Podmiot Publiczny, jak i Partner Prywatny wskażą osobę upoważnioną do przyjmowania sprawozdań i prowadzenia korespondencji z Inżynierem Kontraktu.

Podmiot Publiczny będzie upoważniony w Okresie Projektowania i Budowy zasięgnąć konsultacji lub opinii Inżyniera Kontraktu we wszystkich sprawach odnoszących się do Prac Projektowych, Robót Budowlanych oraz Utrzymania w zakresie wynikającym z Umowy o PPP.

Partner Prywatny zapewni Inżynierowi Kontraktu przez cały okres wykonywania Robót Budowlanych  należycie wyposażone zaplecze biurowe, zlokalizowane dogodnie względem obszaru realizacji Przedsięwzięcia.

Część III

Zakres zadań Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych

- Poniższy zakres usług zostanie włączony do Umowy z Inżynierem Kontraktu.

W okresie realizacji Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych Inżynier Kontraktu będzie wykonywał obowiązki przewidziane dla niego zgodnie z postanowieniami lub z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Umowy o PPP wraz z wszystkimi Załącznikami;

Oferty Partnera Prywatnego w zakresie uzgodnionym z Podmiotem Publicznym;

Umowy z Inżynierem Kontraktu;

- w szczególności w przypadku, gdy z dokumentów wskazanych w literze (a) oraz literze (c) wynika kompetencja Inżyniera Kontraktu do działania.

W szczególności, zakres zadań Inżyniera Kontraktu w Okresie Projektowania i Budowy obejmować będzie następujące zadania:

zapoznania się z kompletem dokumentacji i Umową wraz z załącznikami;

od Dnia zawarcia Umowy z Inżynierem Kontraktu do Daty Zakończenia Robót, prowadzenie pełnej korespondencji pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, związanej z uzyskiwaniem Decyzji Administracyjnych, Dokumentacją Budowy oraz realizacją Robót Budowlanych;

weryfikacja dokumentów zabezpieczenia należytego wykonania umowy składanych przez Partnera Prywatnego;

weryfikacja polis ubezpieczeniowych Partnera Prywatnego;

przygotowywanie informacji, zestawień, opracowań itp. każdorazowo definiowanych przez Zamawiającego, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub jej fragmentów, w celu publikacji, przedłożenia lub okazania podmiotom trzecim lub Podmiotowi Publicznemu;

ocena i opiniowanie Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia oraz Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, zgodnie z Umową o PPP;

sprawdzenie formy i kompletności Dokumentacji Projektowej;

sprawdzenie prawidłowości przygotowania założeń i dokumentów w zakresie przygotowania wykazu środków trwałych, monitorowanie postępów w opracowaniu Dokumentacji Projektowej i czuwanie, by Dokumentacja Projektowa była zgodna z Prawem i Umową o PPP, oraz zgłaszanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej na zasadach określonych w Umowie o PPP;

informowanie Podmiotu Publicznego o każdym żądaniu Partnera Prywatnego w zakresie istotnych odstępstw od Dokumentacji Projektowej (w tym opiniowanie takich żądań), dokonywanych także w trakcie realizacji Robót, w stosunku do Umowy o PPP;

zatwierdzanie Dokumentacji Projektowej po wcześniejszej konsultacji z Podmiotem Publicznym;

analiza warunków technicznych i wniosków o przyłączenie przekazanych przez Partnera Prywatnego;

konsultowanie każdego żądania Partnera Prywatnego lub Podmiotu Publicznego, dotyczącego odstępstw w stosunku do Dokumentacji Projektowej;

udział w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Partnera Prywatnego przed rozpoczęciem Robót Budowlanych;

ciągły nadzór nad realizacją inwestycji, w szczególności nad wykonywaniem Robót Budowlanych, w tym przygotowanie do odbiorów częściowych i nadzór nad odbiorami częściowymi;

bieżące monitorowanie realizacji i kontrola zgodności Robót Budowlanych, w tym materiałów, wykonawstwa i jakości, postępów prac z wymogami określonymi w Umowie;

sprawdzenie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwiązań, kierowaniu do projektanta uwag i zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej;

kontrola zgodności Robót, w tym materiałów, wykonawstwa i jakości, z Umową o PPP, w tym z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Dokumentacją Projektową;

dokonanie odbiorów elementów zakończonych Robót Budowlanych wskazanych w Harmonogramie Realizacji Prezdsięwzięcia i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, na podstawie przygotowanych przez Partnera Prywatnego dokumentów;

weryfikowanie i opiniowanie rozwiązań projektowych w kontekście późniejszego Utrzymania, w tym dostępności poszczególnych urządzeń do serwisowania;

nadzorowania testów i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów Urządzeń i Wyposażenia oraz ich zgodności z Instrukcją Utrzymania, w tym ich instrukcjami obsługi, konserwacji i naprawy, a przygotowanych przez Partnera Prywatnego;

organizuje spotkania koordynacyjne, przygotowuje agendy tych spotkań i notatki podsumowujące, w celu dokumentowania zdarzeń oraz niezwłocznie przekazuje je Podmiotowi Publicznemu;

weryfikacja i akceptacja kart dla materiałów, Urządzeń, próbek materiałów;

Inżynier Kontraktu będzie pełnił z ramienia Podmiotu Publicznego funkcje kontroli jakości oraz będzie weryfikować wykonywanie przez Partnera Prywatnego Systemu Zapewnienia Jakości;

monitorowanie postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

monitorowanie skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości;

ocena okresowych raportów Partnera Prywatnego w zakresie Prac Projektowych, Robót Budowlanych oraz ich postępów w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, ocena i akceptacja przedłożonych dokumentów dla odbiorowych dla zakończonych elementów Robót Budowlanych;

uczestniczenie w zebraniach/radach budowy dotyczących postępu Robót oraz prowadzenie pełnej i prawidłowej dokumentacji wszelkich spotkań, inspekcji i dyskusji przeprowadzonych w ramach wykonywania obowiązków Inżynieria Kontraktu;

odbieranie zawiadomień i szczegółowych informacji na temat Przypadków Kompensacyjnych oraz Przypadków Dostosowania;

wydawanie opinii w odniesieniu do Przypadków Kompensacyjnych oraz Przypadków Dostosowania;

wydawanie opinii w odniesieniu do Poleceń Zmiany;

monitorowanie i weryfikacja prac podjętych jako Polecenie Zmiany, ocena dokumentacji  przygotowanej przez Partnera Prywatnego, będącej podstawą wydania (w tym analiza kosztów);

zaopiniowanie projektu Instrukcji Utrzymania przed terminem przekazania opinii w sprawie Instrukcji Utrzymania przez Podmiot Publiczny;

kontaktowanie się ze Stronami w sprawach związanych z działaniami, jakie należy podjąć celem złagodzenia skutków wystąpienia Przypadku Siły Wyższej;

wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w przepisach Prawa Budowlanego, w tym sprawdzanie i dokonywanie odbioru Robót;

wydawania Partnerowi Prywatnemu w tym m.in. wykonawcom Robót (kierownikowi budowy lub kierownikowi Robót) poleceń potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

weryfikacja i akceptacja Instrukcji Utrzymania;

akceptacja dokumentów dotyczących przyjęcia środków trwałych na majątek Podmiotu Publicznego;

monitorowanie konieczności zawierania umów z gestorami sieci takich jak umowy przyłączeniowe, umowy i porozumienia kolizyjne, koordynowanie  procesu ich przygotowania i rekomendowanie Podmiotowi Publicznemu zawarcie tych umów;

oceniania i rozstrzygania wszelkich sporów lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas wykonywania Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to możliwe do wykonania, z uwzględnieniem postanowień Umowy;

przedstawiania Podmiotowi Publicznemu propozycji rozstrzygnięć ewentualnych kwestii spornych powstałych z Partnerem Prywatnym, ze stosowną opinią oraz uzasadnieniem;

wstrzymania Robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z zawartą Umową na roboty budowlane i przepisami BHP, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz wszelkimi innymi decyzjami, które będą wydane przez odpowiednie organy w związku z Przedsięwzięciem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

kontrolowania Wykonawcy Robót w zakresie zapewnienia realizacji Robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i standardami BHP, ppoż., przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia;

ocena charakteru wad Robót (m.in. Wady Istotne, Wady Nieistotne) i sprawdzanie prawidłowości ich usuwania przez Partnera Prywatnego;

ocena zgłoszonych Przypadków Kompensacyjnych i Przypadków Dostosowania, w tym pod względem rzeczowym i finansowym;

rozliczenie końcowe zadania w tym w szczególności sporządzenia dokumentacji związanej z środkami trwałymi inwestycji;

kontrola nad pracami archeologicznymi, geodezyjnymi i geologicznymi;

wykonywanie czynności w zakresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez Partnera Prywatnego dotyczącej infrastruktury nieobjętej Utrzymaniem;

uzyskiwanie zgód i akceptacji Podmiotu Publicznego, w przypadkach, kiedy taka zgoda jest niezbędna;

powiadamianie Podmiotu Publicznego oraz Partnera Prywatnego o każdym przypadku powzięcia przez Inżyniera Kontraktu informacji, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Partnera Prywatnego nie zostali opłaceni za należycie wykonane prace na podstawie umów podwykonawczych, za które Partner Prywatny otrzymał zapłatę;

weryfikacja przygotowanej dokumentacji w Okresie Utrzymania;

sprawdzenia prawidłowości naliczanych KPI;

udział w kontrolacj Obiektu;

wydawanie opinii co do prawidłowości rozliczeń pomiędzy Partnerem Prywatnym i Podmiotem Publicznym;

przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów funkcjonujących w Okresie Utrzymania pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym wynikające z Umowy, w szczególności określone w Załączniku nr 6 (Standardy Utrzymania) w tym dotyczące wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Majątkiem (m.in. protokoły kontroli okresowych Infrastruktury Technicznej, które będą prowadzone przez Podmiot Publiczny, księgę procedur, których musi przestrzegać Partner Prywatny);

wydanie lub odmowa wydania Protokołu Odbioru Ostatecznego;

inne czynności określone Umową z Inżynierem Kontraktu, których wykonanie jest niezbędne z punktu widzenia skutecznej i efektywnej realizacji Umowy o PPP.

Inżynier Kontraktu w terminie [30 Dni] od podpisania umowy z Partnerem Prywatnym zobowiązany będzie do przygotowania takich dokumentów, jak m.in.:

plan komunikacji, obejmujący podstawowe zasady przepływu informacji pomiędzy Inżynierem, Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym,

zasad tworzenia i obiegu dokumentacji pomiędzy Inżynierem Kontraktu, Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, wraz ze wzorami dokumentów,

wzory procedur administracyjnych stosowanych pomiędzy Inżynierem Kontraktu i Partnerem Prywatnym (m.in. uwagi do dokumentów Partnera Prywatnego, Karta kontroli BHP, protokół przekazania Dokumentacji Projektowej, akceptacja Dokumentacji Projektowej, protokół odbioru Dokumentacji Projektowej),

procedurę i sposób przekazywania dokumentacji warsztatowej, kart materiałowych, próbek materiałowych, protokołów zgodności i innych dokumentów z uwzględnieniem terminów i sposobu akceptacji przez poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego,

wzór raportu Partnera Prywatnego o postępie prac,

wzory wystąpień uzasadnienia równoważności materiałów i technologii,

wzoru Wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń (przed zamówieniem),

wzoru Protokół inspekcji materiałów i urządzeń (po dostawie),

wzoru Polecenie Inżyniera usunięciu materiałów i urządzeń z terenu budowy,

wzoru Zatwierdzenie materiałów i urządzeń do wbudowania,

wzoru Polecenie Zmiany,

wzór listy Podwykonawców,

wzory oświadczeń Partnera Prywatnego o dokonaniu płatności na rzecz Podwykonawców,

wzór pełnomocnictwa dla Partnera Prywatnego,

wzór żądania usunięcia lub zmiany Podwykonawcy,

wzór wniosku Partnera Prywatnego o zmianę Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia,

wzór powiadomienia o konieczności aktualizacji Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia,

wzór akceptacji Systemu Zapewniania Jakości,

wzór Protokołu przekazania  Nieruchomości;

wzór Protokołu Ostatecznego Odbioru.

Inżynier Kontraktu, na zasadach określonych w Umowie, uzyskuje niezbędne opinie i akceptacje Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny w Okresie Projektowania i Budowy we wszystkich przypadkach wskazanych w Umowie, w których jest uprawniony może lub jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek uzgodnień, ustaleń lub wydawania opinii, zgód, zatwierdzeń, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do zasięgnięcia opinii Inżyniera Kontraktu, jeżeli uzna to za stosowne.

Partner Prywatny dostarczy Inżynierowi Kontraktu do weryfikacji i akceptacji  Dokumenty Budowy (m.in. świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności), potwierdzające, że wszystkie stosowane materiały, odpowiadają wymaganiom wskazanym w Dokumentacji Projektowej.

Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do  Terenu Budowy w celach inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Partnerowi Prywatnemu pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących prowadzonych Robót Budowlanych, ich zgodności z SZJ, użycie materiałów lub Urządzeń niezgodnych z Dokumentacją Projektową. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie jakość lub bezpieczeństwo prowadzonych Robót Budowlanych, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma prowadzenie Robót Budowlanych lub wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów lub Urządzeń i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Partnera Prywatnego zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów lub Urządzeń lub wprowadzone zostaną procedury dotyczące zapewnienia jakości lub bezpieczeństwa.

Na polecenie Inżyniera Kontraktu Partner Prywatny będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Kwestionowane materiały zostaną usunięte lub ulepszone przez Partnera Prywatnego na jego koszt. W takim przypadku koszt dodatkowych badań pokrywa Partner Prywatny. W przypadku niepotwierdzenia wątpliwości koszt badań poniesie Inżynier Kontraktu.

Inżynier Kontraktu dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Partnera Prywatnego, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny będzie przekazywał Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Systemie Zapewnienia Jakości (SZJ).

W czasie trwania budowy niezależnie od prowadzonych badań przez Partnera Prywatnego Inżynier Kontraktu powinien pobierać losowo próbki materiałów (m.in. zagęszczenie gruntu, badania betonu) i dostarczać sukcesywnie do laboratorium  uzgodnionego z  Podmiotem Publicznym, posiadające stosowne akredytacje. Badania będą wykonywane, na koszt Inżyniera. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Partnera Prywatnego są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Partnera Prywatnego, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Partnera Prywatnego.

Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do sprawdzenia i odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie 48  godzin od zgłoszenia gotowości od odbioru, uczestniczenia w próbach
 i badaniach i odbiorach m. in. instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania przez Podmiot Publiczny.

Wynagrodzenie za usługi Inżyniera Kontraktu świadczone podczas Okresu Projektowania i Budowy płatne będzie przez Partnera Prywatnego.

W przypadku wydłużenia Okresu Projektowania i Budowy, określonego w Umowie o PPP, umowa z Inżynierem Kontraktu zostanie również wydłużona odpowiednio do Okresu Projektowania i Budowy.

Inżynier Kontraktu obowiązany jest powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących wszystkich realizowanych czynności w ramach wykonania przedmiotu umowy z Inżynierem Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Podmiotu Publicznego, jak również powstrzymać się od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w sprzeczności z interesem Podmiotu Publicznego.

Część IV

Podstawowy zakres zadań Inżyniera Kontraktu w Okresie Utrzymania

            - W Okresie Utrzymania [(do 6 miesięcy od Pierwszego Dnia Dostępności)] Inżynier Kontraktu będzie angażowany na podstawie jednorazowych zleceń ad hoc, na potrzeby dokonania określonych czynności, do których niezbędna jest opinia Inżyniera Kontraktu. Dla wykonania tych zadań w Umowie z Inżynierem Kontraktu Partner Prywatny ustali miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, obowiązujące przez [sześć (6) miesięcy].

            - Inżynier Kontraktu będzie wykonywał obowiązki przewidziane dla niego zgodnie z postanowieniami lub z uwzględnieniem w szczególności, choć nie wyłącznie, następujących dokumentów:

    - Umowy o PPP wraz z wszystkimi Załącznikami;

    - Oferty Partnera Prywatnego;

    - Umowy z Inżynierem Kontraktu;

- w szczególności w przypadku, gdy z dokumentów wskazanych w literze (a) oraz literze (c) wynika kompetencja Inżyniera Kontraktu do działania.

Część V

Procedura uzgadniania zleceń w Okresie Utrzymania

            - W Okresie Utrzymania Partner Prywatny i Podmiot Publiczny każdorazowo będą uzgadniać zakres i treść zlecenia, które ma być skierowane do Inżyniera Kontraktu.

            - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie wycenić wartość wynagrodzenia należnego z tytułu skierowanego zlecenia opierając się na stawkach roboczogodzin uzgodnionych w Umowie z Inżynierem Kontraktu oraz termin wykonania zlecenia, Podmiot Publiczny lub Partner Prywatny uprawnieni są do zgłoszenia zastrzeżeń, co do proponowanej wysokości wynagrodzenia lub terminu wykonania zlecenia.

            - Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przystąpić do realizacji zlecenia niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Partnera Prywatnego i Podmiot Publiczny wysokości wynagrodzenia należnego za realizację zlecenia oraz terminu wykonania zlecenia.

Część VI

Katalog Czynności zastrzeżonych  wyłącznie dla Podmiotu Publicznego

- W celu uniknięcia wątpliwości, Podmiot Publiczny zastrzega sobie wyłączne prawo w szczególności do:

    - składania oświadczeń wobec Partnera Prywatnego w związku z wykonywaniem, zmianą i zakończeniem Umowy,

    - podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Partnera Prywatnego,

    - udzielania zgody/wydawania  Polecenia Zmiany, akceptacji Przypadku Kompensacyjnych oraz Przypadków Dostosowania,

    - podejmowania wszelkich czynności skutkujących poniesieniem wcześniej nie przewidzianych wydatków dotyczących Przedsięwzięcia,

    - wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych mających wpływ na wartość i standard wykonania Przedsięwzięcia oraz zamiana materiałów i urządzeń w zakresie mogącym mieć istotny wpływ (oddziaływujący na termin i koszt realizacji) na jego realizację.

Część VII

Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie ponosił odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy, w postaci kar umownych, zwłaszcza w przypadku zwłoki w wykonywaniu czynności powodujących opóźnienie w realizacji Umowy o PPP.