# 4. Przykładowy harmonogram Negocjacji

Niniejszy harmonogram przekazywany jest każdemu Partnerowi Prywatnemu indywidualnie ze wskazaniem konkretnych dat.

Czas zarezerwowany na przeprowadzenie Negocjacji powinien być taki sam dla wszystkich Partnerów Prywatnych. Faktyczny harmonogram powinien zostać opracowany w oparciu o konkretne daty w danym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem świąt, dni wolnych od pracy, okresów wakacyjnych oraz ewentualnych dni wolnych Partnerów Prywatnych, jeśli w Negocjacjach biorą udział Partnerzy Prywatni z zagranicy, a także terminów potrzebnych na wykonanie tlumaczeń i na zapoznanie się ze zmienionymi wersjami projektu Umowy o PPP.

Rekomendowane jest przekazanie Partnerom Prywatnym możliwie kompletnego projektu Umowy o PPP jeszcze przed rozpoczęciem Negocjacji. Na projekt Umowy o PPP składają się – oprócz dokumentu samej Umowy o PPP – załączniki obejmujące w szczególności: Program Funkcjonalno-Użytkowy/Specyfikację Techniczno-Funkcjonalną, standardy utrzymania lub zarządzania, Mechanizm Wynagradzania, rozliczenie na wypadek wcześniejszego wygaśnięcia Umowy o PPP, zasady zwrotu Infrastruktury Publicznej, warunki ubezpieczeń, zakres Umowy Bezpośredniej. Dokumentacja Postępowania uzupełniona jest także o projekt SWZ, którego przekazanie w toku Negocjacji należy uznać za dobrą praktykę PPP.

| Rundy oraz inne działania | Miejsce | Data |
| --- | --- | --- |
| Przekazanie projektu Umowy o PPP wraz z załącznikami (Podmiot Publiczny) | serwer/ poczta elektroniczna | […] |
| Wizja lokalna | [adres] | […] |
| Propozycje zmian do Umowy o PPP wraz z załącznikami (Partner Prywatny) | przekazanie pocztą elektroniczną w wersji porównawczej, edytowalnej i pdf | […] |
| Runda I |  |  |
| Zakres Projektu PPP, w tym roboty budowlane / PFU | [adres]/ [link do spotkania online] | […] |
| Runda II |  |  |
| Zakres Projektu PPP, w tym standardy utrzymania lub zarządzania oraz zasady zwrotu Infrastruktury Publicznej | [adres]/ [link do spotkania online] | […] |
| Runda III |  |  |
| Umowa o PPP (zagadnienia prawne, finansowe i pozostałe, w tym Mechanizm Wynagradzania oraz rozliczenie na wypadek wcześniejszego wygaśnięcia Umowy o PPP) | [adres]/ [link do spotkania online] | […] |
| Przekazanie II wersji Umowy o PPP wraz z załącznikami (Podmiot Publiczny) | serwer/ poczta elektroniczna w wersji porównawczej, edytowalnej i pdf | […] |
| Propozycje zmian do Umowy o PPP wraz z załącznikami (Partner Prywatny) | przekazanie pocztą elektroniczną w wersji porównawczej, edytowalnej i pdf | […] |
| Runda IV |  |  |
| Umowa o PPP (zagadnienia wymagające dalszego omówienia) | [adres]/ [link do spotkania online] | […] |
| Przekazanie projektu SWZ wraz z III wersją Umowy o PPP wraz z załącznikami (Podmiot Publiczny) | serwer/ poczta elektroniczna wersja porównawcza, edytowalna i pdf | […] |
| Propozycje zmian do SWZ i Umowy o PPP wraz z załącznikami (Partner Prywatny) | przekazanie pocztą elektroniczną w wersji porównawczej, edytowalnej i pdf | […] |